SchoolOS — خارطة العمل الشاملة مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين · دولة قطر · 2026

| 31 إجمالي المهام | 8 🔴 حرجة | 9 🟠 عالية الأولوية | 8 🟡 متوسطة | 6 🟢 منخفضة | 10 ✅ مكتملة مسبقاً |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| # | المهمة | المجال | الأولوية | الوقت المقدر | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚡ المرحلة الأولى — يجب الإنجاز قبل أي نشر (اليوم الأول) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | إصلاح User Enumeration: توحيد رسالة الخطأ عند الدخول — سطر واحد في views_auth.py | أمان | 🔴 حرج | 30 دقيقة | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 2 | إضافة SECURE_SSL_REDIRECT = True في production.py | أمان | 🔴 حرج | 5 دقائق | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 3 | إضافة SESSION_COOKIE_AGE = 3600 وSESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE = True في production.py | أمان | 🔴 حرج | 5 دقائق | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 4 | ضبط ALLOWED_HOSTS بالدومين الإنتاجي الحقيقي وإزالة * أو localhost من الإنتاج | أمان | 🔴 حرج | 10 دقائق | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 5 | التحقق من تطبيق FERNET_KEY على HealthRecord + ClinicVisit: اختبار تشفير حقل واحد وقراءته | PDPPL | 🔴 حرج | 1 ساعة | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 🔧 المرحلة الثانية — الأسبوع الأول (أمان وأداء عاجل) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | إصلاح Race Condition: إضافة select_for_update() عند قراءة failed_login_attempts | أمان | 🟠 عالية | 1 ساعة | مطور | ⚠️ جزئي |
| 7 | إضافة Rate Limiting على جميع نقاط API: @ratelimit على /api/students/search/ وغيرها | أمان | 🟠 عالية | 2 ساعة | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 8 | إضافة Pagination لكل القوائم الكبيرة: 742 طالب — 2896 إجراء — قوائم الموظفين (page_size=25) | أداء | 🟠 عالية | 1 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 9 | استكمال AuditLog signals: إضافة @receiver لـ StudentAssessmentGrade وتغيير الصلاحيات | PDPPL | 🟠 عالية | 3 ساعات | مطور | ⚠️ جزئي |
| 10 | توثيق بوابة ولي الأمر في README وإضافة إرشادات الاستخدام — مكتملة وغير موثقة | توثيق | 🟠 عالية | 2 ساعة | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 📋 المرحلة الثالثة — الأسابيع 2-4 (امتثال قانوني ووظائف) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | إعداد وثيقة DPIA (تقييم أثر حماية البيانات) — مطلوب قبل النشر الإنتاجي بموجب PDPPL المادة 11 | PDPPL | 🟠 عالية | 3 أيام | مدير+مطور | ❌ لم يبدأ |
| 12 | بناء Breach Notification Workflow: آلية تلقائية لإشعار NCSA خلال 72 ساعة عند أي اختراق | PDPPL | 🟠 عالية | 2 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 13 | تطبيق الهوية البصرية القطرية الرسمية: لون Al Adaam #8A1538 في custom.css للوجهات العامة | واجهة | 🟡 متوسطة | 1 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 14 | نقل نماذج clinic وtransport وlibrary وbehavior من core/models.py لملفاتها المستقلة | بنية | 🟡 متوسطة | 2 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 15 | إضافة Celery + Redis: معالجة الإشعارات وتوليد PDF بشكل async بدلاً من blocking request | أداء | 🟡 متوسطة | 3 أيام | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 16 | إضافة تغطية اختبارات لـ assessments views وquality views وanalytics dashboard | اختبارات | 🟡 متوسطة | 2 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 17 | إضافة export Excel للتقارير (كشف الدرجات — الحضور — إجراءات الجودة) باستخدام openpyxl | وظائف | 🟡 متوسطة | 2 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 18 | إضافة تنبيه تلقائي لولي الأمر عند تسجيل مخالفة سلوكية من الدرجة 2+ | وظائف | 🟡 متوسطة | 1 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 🚀 المرحلة الرابعة — الشهر الأول (تحسينات جوهرية) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | بناء Phase 6: تقييم أداء الموظفين — مطلوب قانونياً بموجب قانون 9/2017 (models + views + templates) | قانوني | 🟠 عالية | 1 أسبوع | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 20 | إضافة select_related / prefetch_related في أكثر 10 Views استعلاماً لإزالة N+1 queries | أداء | 🟡 متوسطة | 2 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 21 | تفعيل Redis Cache لـ analytics dashboard: @cache_page(300) للإحصاءات الثقيلة | أداء | 🟡 متوسطة | 1 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 22 | إضافة Data Retention Policy: أرشفة/حذف بيانات الغياب والزيارات والسجلات القديمة تلقائياً | PDPPL | 🟡 متوسطة | 2 يوم | مطور+مدير | ❌ لم يبدأ |
| 23 | إضافة جدول النسخ الاحتياطي التلقائي في docker-compose.prod.yml مع تنبيه عند الفشل | بنية | 🟡 متوسطة | 4 ساعات | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 24 | استكمال وحدة المكتبة: بحث متقدم + تنبيه تأخر الإعارة + إحصاءات مفصلة | وظائف | 🟡 متوسطة | 3 أيام | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 25 | تفعيل Push Notifications في PWA لبوابة أولياء الأمور (service worker جاهز) | وظائف | 🟡 متوسطة | 2 يوم | مطور | ❌ لم يبدأ |
| 🌟 المرحلة الخامسة — ما بعد الإطلاق (تحسينات مستقبلية) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | إضافة Type Hints للدوال الرئيسية في services.py والنماذج لتحسين IDE support وقراءة الكود | جودة كود | 🟢 منخفضة | 2 يوم | مطور | 🔵 مستقبلي |
| 27 | إضافة Sentry أو Rollbar لمراقبة الأخطاء في الإنتاج وتنبيه الفريق فور وقوعها | مراقبة | 🟢 منخفضة | 4 ساعات | مطور | 🔵 مستقبلي |
| 28 | تكامل Karwa GPS API الحقيقي لتتبع الحافلات المدرسية بدلاً من الرابط الثابت | وظائف | 🟢 منخفضة | 1 أسبوع | مطور | 🔵 مستقبلي |
| 29 | إضافة نظام Early Warning بالذكاء الاصطناعي: رصد الطلاب المعرضين للرسوب مبكراً | ذكاء اصطناعي | 🟢 منخفضة | 2 أسبوع | مطور | 🔵 مستقبلي |
| 30 | تكامل مع qeducation.edu.gov.qa عبر REST API لتجنب الازدواجية مع نظام الوزارة | تكامل | 🟢 منخفضة | 3 أسبوع | مطور+إدارة | 🔵 مستقبلي |
| 31 | إزالة _uuid() المتكررة في كل نموذج واستبدالها بـ import واحد من core/models.py | جودة كود | 🟢 منخفضة | 2 ساعة | مطور | 🔵 مستقبلي |
| ✅ مكتملة — منجزة مسبقاً في الكود الحالي |  |  |  |  |  |  |
| ✓1 | نظام RBAC كامل: 12 دور مطابق لهيكل MOEHE + Middleware حماية شاملة | أمان | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓2 | 2FA / TOTP للأدوار الحساسة + قفل الحساب بعد 5 محاولات + must_change_password | أمان | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓3 | CSRF Protection كاملة + @require_POST على logout + لا csrf_exempt في الكود | أمان | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓4 | totp_secret مشفر بـ encrypt_field() + .env وdata/ محمية في .gitignore | أمان | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓5 | ConsentRecord موصول في parents/views.py + ParentConsentMiddleware يجبر الموافقة | PDPPL | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓6 | AuditLog شامل: IP + UserAgent + timestamp + ConsentRecord signal موجود | PDPPL | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓7 | Phase 3 التقييمات: grade_entry وsave_all_grades وclass_gradebook وfailing_students | وظائف | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓8 | عتبة الغياب 10% مع استشهاد صريح بقانون 25/2001 المادة 7 | قانوني | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓9 | وحدة الجودة: 7 مجالات، 2896 إجراء، ExecutorMapping، لجنة الجودة، تقارير PDF | وظائف | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |
| ✓10 | تقارير PDF: شهادات الطلاب، كشف النتائج، تقارير الجودة — WeasyPrint + Docker | وظائف | ✅ | — | — | ✅ مكتمل |

SchoolOS · مدرسة الشحانية · خارطة العمل الشاملة · مارس 2026 ¦ الإجمالي: 31 مهمة · 8 حرجة · 9 عالية · 8 متوسطة · 6 منخفضة · 10 مكتملة